Raport dla klienta z dnia 20.03.2017
1. Cel Projektu
  1. Celem Projektu jest stworzenie komunikatora pozwalającego na rozmowę wielu użytkowników jednocześnie z podziałem na pokoje oraz rozmowy prywatne. Rozmowy przesyłane będą poprzez dołączony do aplikacji serwer. Celem priorytetowym jest stworzenie odpowiedniej dokumentacji oraz projektów interfejsu. Finalnym etapem jest skrupulatne przetestowanie aplikacji zgodnie z wypisanymi planami testów
2. Zakres projektu
  1. Określenie wykonywalności projektu na podstawie wytycznych klienta
  2. Rozeznanie pośród aplikacji podobnego typu
  3. Wykonanie wstępnej wersji aplikacji w ramach udowodnienia możliwości wykonywania projektu
  4. Implementacja reszty funkcjonalności
  5. Przeprowadzenie testów
  6. Sporządzenie dokumentacji oraz wdrożenie
3. Systemy zewnętrzne
  1. Serwer będzie funkcjonował na chmurze firmy Amazon, na systemie operacyjnym Ubuntu
4. Opis Wymagań
  1. Łączenie z serwerem
  2. Wysyłanie pseudonimu przez klienta oraz rejestracja tego pseudonimu w serwerze
  3. Wysyłanie wiadomości przez klienta oraz przekazywanie ich przez serwer dla innych
  4. Rejestracja pokoi
  5. Zmiana pokoi
  6. Wysyłanie wiadomości prywatnych
5. Języki w których będzie pisany projekt: Java SE 8, Android Java SE 7
6. Aplikacja będzie dostępna na system Android, a serwer będzie współpracował z Windowsem oraz Linuxem
7. Kamienie milowe
  1. Połączenie z serwerem
  2. Zmiany pokoi
  3. Wiadomości prywatne
8. Demonstracja projektu będzie możliwa już od 01.04.2017

Raport stworzony na podstawie spotkań nr 1, 2 i 3.